《生存游戏：从立项到上线的全流程开发》

下面给你一套类饥荒（生存+探索+建造+随机世界）的超详细、可直接落地的开发全流程，从立项到上线，每个阶段都拆到可写进GDD、分配任务的程度。

# 一、立项与概念阶段（0–1周）

## 1.1 核心定位（一句话说清）

游戏名称：《XX生存》

一句话卖点：随机生成的暗黑/卡通世界，玩家需在饥饿、理智、生命三重压力下，探索、采集、制作、建造、对抗怪物与季节，活下去并变强。

游戏类型：生存沙盒 + 探索建造 + 轻度动作

美术风格：2D手绘/像素/卡通暗黑（参考饥荒）

目标平台：PC（Steam）/ 手机（可选）

核心体验：孤独感、探索欲、生存压力、建造成就感、策略深度

## 1.2 核心玩法循环（必须写死）

探索 → 采集资源 → 制作工具/建筑 → 维持生存（生命/饥饿/理智） → 对抗怪物/季节 → 解锁科技 → 深入探索/建造基地 → 循环

## 1.3 可行性评估

团队：1–3人（策划+程序+美术）

引擎：Unity 2D / Godot（轻量、2D友好）

技术难点：随机地图生成、季节系统、AI行为、状态联动、存档

风险：玩法枯燥、数值失衡、性能卡顿、美术风格不统一

输出：立项文档、核心玩法草图、风格参考图

## 1.4 世界观与背景

背景：异世界/荒野/末日，玩家被困，需生存并寻找出路

氛围：压抑、神秘、危险、未知

核心冲突：人 vs 自然（饥饿/天气/季节）、人 vs 怪物、人 vs 理智

输出：世界观文档、角色设定、怪物设定

# 二、策划设计阶段（1–4周）

## 2.1 核心生存系统（重中之重）

### 2.1.1 三大核心状态（参考饥荒）

生命值（HP）：受攻击、饥饿为0、中毒、寒冷/炎热、理智过低时下降；为0则死亡（永久死亡/复活机制）

饥饿值（Hunger）：随时间下降；进食恢复；饥饿为0时持续掉血

理智值（Sanity）：黑暗、怪物、雨天、战斗、吃坏食物时下降；理智过低会出现影怪/幻觉，画面扭曲，持续掉血

状态联动：低理智 → 影怪攻击 → 掉血 → 更难生存 → 恶性循环

### 2.1.2 状态影响与恢复

生命恢复：治疗药膏、蜂蜜、食物、睡觉

饥饿恢复：浆果、蔬菜、肉类、烹饪料理

理智恢复：鲜花、帐篷、高礼帽、远离黑暗/怪物

## 2.2 资源与采集系统

### 2.2.1 资源分类

基础资源：草、树枝、石头、燧石、木头、浆果、胡萝卜

中级资源：金子、大理石、齿轮、蜘蛛丝、蜂蜡、粪便

高级资源：噩梦燃料、活木、齿轮、宝石、远古材料

生物资源：兔子、鸟、牛、猪、蜘蛛、鱼、怪物掉落

### 2.2.2 采集规则

徒手采集：草、树枝、浆果、小石子

工具采集：斧头（砍树）、镐子（挖矿）、铲子（挖草根/坟墓）、镰刀（割草）

采集冷却：同一资源点有刷新时间（可再生/不可再生）

输出：资源表、采集工具表、刷新规则

## 2.3 制作与科技系统（核心成长线）

### 2.3.1 科技树层级（参考饥荒）

徒手：基础工具（斧头、镐子）、火把、背包

科学机器（一本）：解锁大部分基础建筑、武器、防具

炼金引擎（二本）：解锁高级工具、武器、防具、烹饪锅

灵子分解器（魔法一本）：解锁魔法物品、影怪相关

暗影操控器（魔法二本）：解锁顶级魔法、远古科技

### 2.3.2 制作规则

解锁：靠近对应科技建筑解锁配方；解锁后永久可用

制作：消耗对应资源；可在制作栏直接制作（部分需靠近建筑）

分类：工具、武器、防具、建筑、食物、魔法、装饰

输出：科技树图、制作配方表（Excel）、解锁条件

## 2.4 建造与基地系统

### 2.4.1 建筑分类

生存建筑：篝火、火堆、帐篷、睡袋、冰箱、烹饪锅

科技建筑：科学机器、炼金引擎、灵子分解器

防御建筑：木墙、石墙、陷阱、尖牙陷阱、雪球发射器

生产建筑：农场、蜂箱、鸟笼、鱼塘、 drying rack

装饰建筑：旗帜、花盆、雕塑

### 2.4.2 建造规则

放置：地面平整、无障碍物；部分建筑需地基

维护：篝火需添加燃料；冰箱需冰块；农场需施肥

基地布局：资源区、生产区、科技区、防御区、生活区

输出：建筑表、建造条件、维护规则、基地布局参考

## 2.5 世界与探索系统

### 2.5.1 地图生成

随机生成：每次开局地图不同；地形、资源、怪物分布随机

地形/生物群系：森林、草原、沼泽、沙漠、岩石地、洞穴、海洋（可选）

每个地形有专属资源、怪物、天气

地图标记：玩家可放置路标、地图标记；探索过的区域点亮

### 2.5.2 探索目标

寻找资源点、稀有材料、洞穴入口、远古遗迹

解锁新科技、新区域、新怪物

寻找生存线索、剧情碎片（可选）

输出：地形设定表、随机生成规则、探索目标

## 2.6 季节与天气系统（核心压力来源）

### 2.6.1 四季循环（每季节15–20天）

春季：多雨、潮湿、青蛙雨、植物疯长、蜜蜂活跃

夏季：高温、自燃、干旱、作物枯萎、蜻蜓、火山（可选）

秋季：温和、丰收、资源丰富、适合准备过冬

冬季：严寒、冰冻、作物停止生长、怪物变强、巨鹿BOSS

### 2.6.2 天气影响

下雨：潮湿、理智下降、篝火熄灭、作物生长

下雪：严寒、冻伤、移动减速、水面结冰

高温：自燃、作物枯萎、角色过热掉血

输出：季节时间表、天气规则、季节影响表

## 2.7 怪物与战斗系统

### 2.7.1 怪物分类

被动生物：兔子、鸟、牛、猪、蝴蝶（可猎杀/养殖）

中立生物：蜜蜂、青蛙（不主动攻击，受攻击反击）

敌对生物：蜘蛛、猎犬、影怪、触手、巨鹿、龙蝇（主动攻击/周期性来袭）

BOSS：巨鹿、龙蝇、熊獾、克劳斯（季节性/事件性出现，高奖励高风险）

### 2.7.2 战斗规则

攻击：左键攻击；武器有攻击距离、伤害、攻速

防御：护甲减伤；盾牌格挡；走位躲避

仇恨：怪物仇恨范围、攻击优先级、追逐距离

掉落：怪物死亡掉落资源、材料、蓝图

输出：怪物表、AI行为、战斗规则、掉落表

## 2.8 数值设计（平衡核心）

### 2.8.1 角色数值

生命上限、饥饿上限、理智上限

移动速度、攻击速度、伤害、防御

角色特性：不同角色有不同天赋（如威尔逊：无特性；薇洛：免疫火焰；温迪：召唤姐姐）

### 2.8.2 资源/物品数值

采集效率、资源数量、制作消耗

食物恢复量、工具耐久、武器伤害、护甲减伤

### 2.8.3 世界数值

状态下降速度、季节长度、怪物刷新频率、BOSS出现时间

输出：数值表（Excel）、平衡文档

# 三、原型开发阶段（2–4周，验证核心玩法）

## 3.1 最简可玩原型（MVP）

目标：验证核心循环是否好玩、压力是否合适、手感是否流畅

只做：

玩家移动、攻击、采集

三大状态（生命/饥饿/理智）的基本逻辑

基础资源采集（草、树枝、石头）

基础制作（斧头、镐子、火把）

简单怪物AI（追逐、攻击）

随机地图生成（简单地形）

美术：用临时方块、默认模型、免费素材，不做精细美术

## 3.2 原型测试与迭代

测试点：

采集手感是否流畅

生存压力是否适中（不太难/不太易）

核心循环是否有乐趣、不枯燥

数值是否平衡

输出：测试报告、修改意见、迭代版本

原型不好玩，立刻改玩法/数值，不要急着做美术。

# 四、美术与音频制作阶段（3–10周，与程序并行）

## 4.1 2D美术

概念原画：角色、怪物、场景、建筑、UI风格

场景美术：地形瓦片、背景、装饰、特效（烟雾、火焰、血迹）

角色/怪物美术： idle、移动、攻击、死亡动画

UI美术：图标、血条、饥饿条、理智条、制作栏、背包、菜单

特效美术：采集、制作、战斗、天气、季节特效

## 4.2 音频

BGM：主题、探索、紧张、战斗、季节、洞穴、BOSS战

音效：采集、制作、建造、攻击、受伤、怪物嘶吼、环境音（风声、雨声、鸟鸣）

UI音效：点击、制作成功、解锁、警告

# 五、程序开发阶段（全程，分模块）

## 5.1 框架搭建

项目结构、文件夹规范

输入系统：键盘/鼠标/手柄

相机系统：2D跟随、缩放

物理碰撞、层设置、碰撞体

存档系统：本地存档、读档、云存档（可选）

## 5.2 核心模块开发

### 5.2.1 生存状态系统

生命、饥饿、理智的数值管理、下降/恢复逻辑

状态联动、UI显示、警告提示

死亡机制、复活机制（可选）

### 5.2.2 资源采集系统

资源点生成、采集逻辑、刷新机制

工具采集、耐久度、消耗逻辑

背包系统、物品管理、堆叠、拖拽

### 5.2.3 制作与科技系统

科技树解锁、配方管理、制作逻辑

制作栏UI、靠近建筑解锁、材料检查

建筑放置、旋转、拆除、维护

### 5.2.4 世界生成系统

随机地图生成算法、地形划分、资源分布

洞穴/地下世界生成（可选）

地图探索、迷雾、标记系统

### 5.2.5 季节与天气系统

季节循环、时间管理、天气切换

季节影响逻辑（温度、潮湿、自燃、冰冻）

天气特效、环境变化

### 5.2.6 怪物与AI系统

怪物状态机/行为树： idle、巡逻、追逐、攻击、逃跑

仇恨系统、群体AI、BOSS行为

战斗逻辑、伤害计算、防御、掉落

### 5.2.7 建造与基地系统

建筑放置、碰撞、旋转、拆除

建筑功能逻辑（篝火、烹饪锅、农场、冰箱）

基地防御、陷阱、自动防御（雪球发射器）

## 5.3 工具开发

关卡编辑工具、地图生成调试工具

数值配置表、物品/怪物配置工具

自动测试工具、性能分析工具

# 六、整合与内容填充阶段（4–12周）

## 6.1 关卡与世界填充

完整随机地图生成、地形、资源、怪物分布

洞穴/地下世界、远古遗迹、隐藏区域

季节事件、BOSS刷新点、剧情触发点

## 6.2 美术与音频整合

替换临时美术为最终资源

动画、特效、音频接入

风格统一、氛围打磨

## 6.3 系统整合与流程打磨

所有模块联调、修复BUG

玩法流程、节奏、难度曲线打磨

试玩 → 记录问题 → 修改 → 重复至少5轮

# 七、测试与优化阶段（上线前2–4周）

## 7.1 功能测试

崩溃、卡死、逻辑错误、UI异常

所有系统、功能、交互走查一遍

## 7.2 玩法与平衡测试

难度平衡：新手友好、后期有挑战

数值平衡：资源获取、制作消耗、战斗强度

乐趣测试：是否枯燥、是否有重复游玩价值

## 7.3 性能优化

帧率稳定（PC 60+，手机 30+）

内存、包体大小优化

发热、卡顿、加载速度优化

## 7.4 输出

Bug清单、优化报告、最终发布版本

# 八、上线与运营阶段

平台打包：PC（Steam）、手机（iOS/Android）

商店资料：截图、视频、描述、定价、标签

宣发：社区、直播、媒体、内测、公测

运营：收集反馈、修复BUG、版本更新、DLC、社区维护

# 类饥荒游戏开发核心交付物清单

立项文档：核心定位、玩法循环、可行性

GDD（游戏设计文档）：所有系统详细设计

数值表（Excel）：角色、物品、怪物、世界数值

制作配方表（Excel）：所有物品制作配方、解锁条件

原型Demo：核心玩法验证版本

美术资源包：角色、怪物、场景、UI、特效

音频资源包：BGM、音效

最终可执行文件：PC/手机安装包

需要我把以上流程整理成一份可直接套用的4–6个月开发排期表（按周拆分任务），并附上核心系统的GDD文档模板吗？

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)