Unity 驱动：FPS 恐怖生存游戏开发全流程

我给你一套超详细、可直接照着做的游戏开发全流程，从立项到上线，每个阶段都拆到能直接写进文档、分配任务的程度。

你做恐怖/丧尸/3D 也完全通用。

# 一、立项阶段（0–1 周）

## 1.1 核心定位

游戏名称、一句话卖点

游戏类型：动作/恐怖/解谜/生存/射击

目标平台：PC / 主机 / 手机

美术风格：写实/卡通/像素/暗黑

目标用户：核心玩家 / 轻度玩家

## 1.2 可行性分析

团队人数、分工、工期

技术难点：物理、AI、动画、灯光、性能

风险点：工期超支、美术不够、玩法不好玩

输出：立项报告

## 1.3 世界观与背景

世界背景、故事起因

主题氛围：压抑/紧张/绝望/悬疑

核心冲突：人 vs 怪物 / 人 vs 环境 / 人 vs 人

输出：世界观文档、角色设定草图

# 二、策划设计阶段（1–3 周）

## 2.1 核心玩法循环（最重要）

格式：

玩家做什么 → 得到什么反馈 → 产生什么目标 → 重复循环

例：

探索 → 收集资源 → 对抗敌人 → 解锁新区域 → 继续探索

## 2.2 游戏规则

胜利条件 / 失败条件

移动、攻击、互动、道具使用

敌人行为逻辑

关卡流程：线性 / 开放 / 半开放

## 2.3 系统设计（逐个写文档）

移动系统

战斗系统

道具/物品系统

背包/合成系统

生命值/饥饿/理智值系统

任务/剧情系统

AI 行为系统

UI 系统：血条、小地图、提示、菜单

存档系统

每个系统必须写：

功能说明

操作流程

界面示意图

逻辑流程图

## 2.4 关卡设计

关卡结构：起点 → 探索 → 战斗 → 解谜 → 剧情 → 终点

节奏控制：紧张 → 舒缓 → 极度紧张

机关、陷阱、隐藏要素

敌人分布、刷新逻辑

输出：关卡平面图、关卡文档、脚本触发表

## 2.5 数值设计

角色属性：生命、攻击、防御、速度

武器数值：伤害、射速、弹夹、后坐力

敌人数值：生命、攻击、仇恨范围、移动速度

经验、经济、掉落概率

输出：数值表 Excel

# 三、原型阶段（2–4 周）

## 3.1 最简可玩原型

只用方块/胶囊/默认模型

只实现：

移动

攻击

基本敌人AI

交互

一个小关卡

## 3.2 玩法验证

手感是否流畅

战斗是否爽快/恐怖

节奏是否舒服

有没有明显无聊点

输出：修改意见 + 迭代版本

原型不好玩，立刻改玩法，不要急着做美术。

# 四、美术生产阶段（3–10 周，和程序并行）

## 4.1 2D 美术

概念原画：角色、怪物、场景

UI 设计：图标、血条、面板、字体

海报、宣传图、加载界面

## 4.2 3D 美术

建模：场景、角色、道具

贴图、材质、PBR

骨骼绑定、动画

灯光、氛围、后处理

特效：击中、血迹、烟雾、爆炸

## 4.3 音频

BGM：主题、探索、紧张、战斗、悬疑

音效：脚步、开门、攻击、受伤、环境音

配音：角色台词、怪物嘶吼、广播音效

# 五、程序开发阶段（全程）

## 5.1 框架搭建

项目结构、文件夹规范

输入系统：键盘/鼠标/手柄

相机系统：FPS / TPS

物理碰撞、层设置

## 5.2 核心模块

角色控制器

战斗系统

物品/背包系统

AI 与行为树/状态机

剧情/任务系统

触发与机关

UI 逻辑

存档与读档

性能优化：Draw Call、Occlusion Culling、LOD

## 5.3 工具开发

关卡编辑工具

数值配置表

自动测试

# 六、整合与关卡落地（4–12 周）

## 6.1 关卡拼装

地形/场景搭建

模型摆放、碰撞体

灯光、氛围、后期

敌人、道具、机关摆放

## 6.2 脚本与演出

触发事件：开门、关灯、音效、剧情

镜头演出：特写、震动、闪回

氛围控制：雾气、声音、阴影

## 6.3 流程打磨

试玩 → 记录卡点 → 修改

重复至少 3 轮以上

# 七、测试与优化（上线前 2–4 周）

## 7.1 功能测试

崩溃、卡死、逻辑错误

所有按钮、交互、剧情走一遍

## 7.2 玩法平衡

难度太高/太低

敌人太强/太弱

资源是否够用

关卡是否太绕/太无聊

## 7.3 性能优化

帧率稳定

内存、包体大小

发热、卡顿

## 7.4 输出

Bug 清单、优化清单、发布版本

# 八、上线与后续（上线后）

打包、加密、平台发布

宣传：截图、视频、简介

社区反馈收集

更新：修复BUG、新增内容、平衡调整

如果你告诉我：

1）你用 Unity 还是 Unreal

2）是 FPS 恐怖生存 还是别的玩法

3）单人/多人

我可以直接给你：

对应引擎的【阶段任务表 + 文档模板 + 每周开发排期】，你复制就能用。

|（注：文档部分内容可能由 AI 生成)